## Slide 1
喵喵记账小程序
Alpha 冲刺答辩
团队：Code Nova | 成员：李佳琪、程天润、莫仕明

## Slide 2
项目概述
项目简介
项目定位：面向普通用户的 AI 语音记账小程序
项目目标：降低记账门槛，帮助用户轻松记录和分析消费
核心功能
✏️
文字记账
自然语言输入
🎤
语音记账
一键录音记录
📋
账单管理
增删改查完整
📊
消费统计
分类数据可视化
🤖
AI 分类
智能语义理解
💡
AI 分析
消费建议生成
应用场景
日常生活记账：餐饮、购物、交通等
学生和年轻白领理财助手
小额支出管理和消费分析
个性化财务建议与消费规划

## Slide 3
成员分工与预期计划
Alpha 冲刺目标
1
完成核心业务闭环验证
（记账 → 管理 → 统计 → 分析）
2
接入语音识别与 AI 分类
3
完成前后端联调与测试，形成可演示的原型
成员 | 主要负责内容 | 工作量
李佳琪 | 小程序前端开发、Flask 后端开发、核心业务逻辑、语音识别接入、前后端联调 | 40%
程天润 | 页面 UI 设计、前端开发辅助、基础语音接入、功能测试与问题反馈 | 35%
莫仕明 | 需求文档、系统设计文档、项目资料整理、PPT 制作、答辩 | 25%

## Slide 4
燃尽图

## Slide 5
项目进度与迭代版本
版本 | 主要内容 | 状态
V0.1 | 小程序项目创建，搭建首页和账单列表页 | 已完成
V0.2 | 实现文字记账、账单保存与列表展示 | 已完成
V0.3 | 接入 Flask 后端，实现基础文本解析 | 已完成
V0.4 | 接入百度语音识别，实现语音转文字 | 已完成
V0.5 | 支持账单删除、编辑，实现增删改查 | 已完成
V0.6 | 新增统计页，实现总支出、分类汇总 | 已完成
V0.7 | 接入百炼大模型，实现 AI 智能分类 | 已完成
V0.8 | 新增 AI 消费分析与建议接口 | 已完成
V0.9 | 优化首页、列表页、统计页 UI 风格 | 已完成
V1.0 | 形成语音记账 + AI 分类 + 统计完整闭环 | 已完成

## Slide 6
系统架构与技术栈
微信小程序前端
首页
· 文字 & 语音记账
· 最近账单预览
账单列表页
· 查看 / 编辑 / 删除
统计页
· 总支出 & 分类占比
· AI 消费分析
Flask 后端
/parse_bill
· 文本账单解析
/speech_to_text
· 语音转文字
/analyze_bills
· AI 消费分析
数据存储
· 当前：本地存储
第三方 AI 服务
百度语音识别
· 录音 → 转文字
百炼大模型
· 语义理解
· AI 智能分类
· 消费分析建议
回退机制
· AI 失败时规则兜底

## Slide 7
核心业务流程
09
文字输入
用户输入账单文字内容
后端解析
解析文本结构 提取关键信息
AI分类
AI识别并分类 消费类型与项目
保存账单
保存结构化数据 便于后续使用
AI消费分析 与展示
生成可视化报表 支持多维分析
语音输入
用户语音录入 账单信息
识别文字
语音转文字 生成文本内容
项目亮点
支持文字和语音输入，操作灵活优势
AI 分类与消费分析，减少手动操作
可视化统计，快速掌握财务状况
用户可修改编辑，保证数据准确

## Slide 8
后端接口
POST
/parse_bill
解析文字账单
POST
/speech_to_text
语音转文字
接收小程序录音文件
转码与格式适配
调用百度语音识别
POST
/analyze_bills
生成 AI 消费分析与建议
统计总支出、账单数量、分类
调用大模型生成分析
/parse_bill 示例
{ "text": "酸菜鱼30元" }
{ "success": true, "data": { "type": "支出", "amount": 30, "category": "餐饮", "remark": "酸菜鱼" } }
接口能力说明
1
金额提取
支持阿拉伯数字和中文数字金额提取
2
AI 智能分类
调用百炼大模型生成自然语言分析
3
回退机制
AI 失败时自动切换到规则分类
支持阿拉伯/中文数字
支持 AI 分类
AI 失败时规则回退
异常时回退基础模板
📤 请求 Request
📥 响应 Response

## Slide 9
功能展示 - 首页与记账
文字记账
输入自然语言如"蜜雪冰城6元"，系统自动解析金额、分类和备注。
语音记账
点击开始录音，说出消费内容后结束录音，最后识别录音，即可自动进入解析流程
解析结果
返回类型、金额、分类和备注，用户确认后可保存账单。

## Slide 10
功能展示 - 账单管理
12
账单管理功能
1.首页展示最近 3 条账单，便于快速查看最新记录
2.账单列表页支持查看全部账单，每条可编辑或删除
3.删除前弹出确认框，防止误操作

## Slide 11
功能展示 - 消费统计与AI分析
13
消费统计
总支出金额
账单数量统计
按分类汇总（餐饮/购物/交通等）
分类金额与占比条展示
AI 消费分析
基于账单统计调用百炼大模型
生成消费结构分析
提供个性化消费建议
AI 异常时回退基础模板

## Slide 12
测试工作安排
测试目标
保证功能正确、稳定，提升使用体验
测试范围
文字记账与语音记账
账单增删改查操作
统计页总支出、分类汇总
AI 分类与消费分析
测试工具
微信开发者工具 + Flask 控制台
测试方法
真机测试录音和语音识别
功能测试：增删改查、统计验证
接口测试： API 返回验证
测试结果
功能闭环稳定
AI 分类回退机制有效
数据统计准确

## Slide 13
遇到的问题与解决方案
问题 | 解决方案
数据存储简单，无法多端同步 | 暂时使用本地存储，预留数据库结构（User、Bill、AIAnalysis 表）
AI 输出偶尔异常（JSON 格式、分类结果波动） | 添加回退机制，AI 失败时自动降级到规则分类与基础分析模板
语音识别偶尔失败 | 真机测试优化上传与转码逻辑，确保音频格式适配
统计功能基础，无图表可视化 | 先支持总支出、分类汇总，后续可扩展图表和趋势分析
前后端联调复杂 | 采用局域网测试，固定 IP，逐步调试接口

## Slide 14
成员过程体会
李佳琪
核心开发
在本次项目开发过程中，我主要负责前后端开发与核心功能实现。
通过这次 Alpha 冲刺，我对微信小程序开发、Flask 后端接口设计以及 AI 接口调用有了更深入的理解，也提升了前后端联调和问题排查能力。
程天润
设计与测试
我主要负责页面设计、功能测试与前端辅助开发。在开发过程中，我学习了如何优化用户交互体验，以及如何通过真机测试发现问题并进行功能完善，也进一步体会到了团队协作的重要性。
莫仕明
文档与协调
我主要负责需求分析、文档整理、流程图绘制以及 PPT 制作。
通过本次项目，我对软件工程中的团队协作、项目规划以及文档规范有了更深的认识，同时也提升了沟通与组织能力。

## Slide 15
感谢聆听
THANK YOU
团队：Code Nova | 成员：李佳琪、程天润、莫仕明